## Slide 1: 프로세스와 방법론

## Slide 2: 목 차
학습 목표
2.1 소프트웨어 생명주기
2.2 프로세스
2.3 프로세스 모델
2.4 지원 프로세스
2.5 방법론

## Slide 3: 프로세스 없는 개발
Code-and-fix
  설계하는 작업의 중요성을 깨닫지 못함
  계획이 없어 작업 목표가 없음
  체계적인 테스트 작업이나 품질 보증 차원의 활동에 대한 필요성의 인식이 없음

## Slide 4: 프로세스와 방법론의 비교
 | 프로세스 | 방법론
특징 | 단계적인 작업의 틀을 정의한 것 무엇을 하는가에 중점 결과물이 표현에 대하여 언급 없음 패러다임에 독립적 각 단계가 다른 방법론으로도 실현 가능 | 프로세스의 구체적인 구현에 이름 어떻게 하는가에 중점 결과물을 어떻게 표현하는지 표시 패러다임에 종속적 각 단계의 절차, 기술, 가이드라인을 제시
사례 | 폭포수 프로세스 나선형 프로세스 프로토타이핑 프로세스 Unified 프로세스 애자일 프로세스 | 구조적 분석, 설계 방법론 객체지향 방법론 컴포넌트 애자일 방법론

## Slide 5: 2.1 소프트웨어 생명주기
소프트웨어 개발에 대한 기술적, 관리적 이슈를 다루는 작업
  개발 모델별 컴포넌트 프로세스, 부프로세스 존재
  서로 다른 목적
  서로 협력하여 전체 목적을 만족

## Slide 6: 2.2 프로세스
프로세스
  소프트웨어 시스템을 구축하기 위하여 수행되는 작업의 단계
  소프트웨어 개발에 대한 기술적, 관리적 이슈를 다루는 작업

## Slide 7: 프로세스의 종류
프로젝트의 중심 프로세스
  개발 프로세스
  관리 프로세스
기타 프로세스
  형상 관리 프로세스
  프로세스 관리 프로세스

## Slide 8: 프로세스의 정의
작업 결과와 검증 조건을 명확히 정의하여야 함
작업 방법
진입 조건, 출구 조건

## Slide 9: 좋은 프로세스의 특성
예측 가능성
테스팅과 유지보수 용이성

## Slide 10: 바람직한 프로세스의 특징(2)
변경 지원 – 변경을 쉽게 다룰 수 있는 프로세스
결함 제거

## Slide 11: 2.3 프로세스 모델
프로세스 모델
  일반적인 모델이 될만한 프로세스를 기술한 것
대표적인 프로세스 모델
  폭포수 모델
  프로토타이핑 모델
  나선형 모델
  진화적 모델
  Unified Process
  애자일 프로세스

## Slide 12: 폭포수(waterfall) 모델
가장 오래되고 널리 사용된 프로세스 모델
각 단계가 다음 단계 시작 전에 끝나야 함
  순서적 - 각 단계 사이에 중복이나 상호작용이 없음
  각 단계의 결과는 다음 단계가 시작 되기 전에 점검
직능 중심의 프로젝트 조직이
결과물 정의가 중요
크고 복잡한 오래 지속되는 프로젝트에 적합

## Slide 13: 폭포수(waterfall) 모델

## Slide 14: V 모델
검증을 강화하는 관점에서 폭포수 모델을 확장한 모델

## Slide 15: 폭포수 모형의 장단점
장점
  프로세스가 단순하여 초보자가 쉽게 적용 가능
  중간 산출물이 명확, 관리하기 좋음
  코드 생성 전 충분한 연구와 분석 단계
단점
  소용 없는 다종의 문서를 생산할 가능성 있음
  애매한 부분이 남아 있거나 프로세스 진행 과정에 변경될 수 있는데 이를 수용할 수 없다.
  테스트 작업이 프로젝트 후반, 즉 시스템이 완성된 후에 시작됨

## Slide 16: 프로토타이핑 모델
프로토타이핑
  요구 사항에 대한 피드백을 받기 위해 시스템을 실험적으로 만들어 사용자에게 보여주고 평가하게 하는 방법
프로토타이핑 도구
  화면 생성기
  시스템의 작동을 시뮬레이션 하여 사용자가 볼 수 있는 반응을 보여줌
공동의 참조 모델
  사용자와 개발자의 의사소통을 도와주는 좋은 매개체
프로토타입의 목적
  단순한 요구 추출 – 만들고 버림
  제작 가능성 타진 - 개발 단계에서 유지보수가 이루어짐

## Slide 17: 프로토타이핑 모델

## Slide 18: 프로토타이핑 모델의 장단점
장점
  사용자의 의견 반영이 잘 됨
  사용자가 더 관심을 가지고 참여할 수 있고 개발자는 요구를 더 정확히 도출할 수 있음
단점
  오해, 기대심리 유발
  관리가 어려움(중간 산출물 정의가 난해)
적용
  개발 착수 시점에 요구가 불투명할 때
  실험적으로 실현 가능성을 타진해 보고 싶을 때
  혁신적인 기술을 사용해 보고 싶을 때

## Slide 19: 나선형(spiral) 모델
소프트웨어의 기능을 나누어 점증적으로 개발
  실패의 위험을 줄임
  테스트 용이
  피드백
여러 번의 점증적인 릴리스(incremental releases)
Boehm이 제안
반복 순환 단계
  ① 목표, 방법, 제약 조건 결정
  ② 위험 요소 분석 및 해결
  ③ 개발과 평가
  ④ 다음 단계의 계획

## Slide 20: 나선형(spiral) 모델

## Slide 21: 나선형(spiral) 모델의 장단점
장점
  대규모 시스템 개발에 적합 - risk reduction mechanism
  반복적인 개발 및 테스트 - 강인성 향상
  한 사이클에 추가 못한 기능은 다음 단계에 추가 가능
단점
  관리가 복잡
  위험 분석을 잘못하여 지나친 경우 피해가 큼
  성공 사례가 많이 알려지지 않음
적용
  재정적 또는 기술적으로 위험 부담이 큰 경우
  요구 사항이나 아키텍처 이해에 어려운 경우

## Slide 22: 진화적 모델
개발 사이클이 짧은 환경
  빠른 시간 안에 시장에 출시하여야 이윤에 직결
  개발 시간을 줄이는 법 – 시스템을 나누어 릴리스
릴리스 구성 방법
  점증적 방법 – 기능별로 릴리스
  반복적 방법 – 릴리스 할 때마다 기능의 완성도를 높임

## Slide 23: 진화적 모델의 장단점
장점
  몇 가지 기능이 부족하더라도 초기에 사용 교육 가능
  사용자의 요구를 빠르게 반영
  새로운 기능을 가진 소프트웨어에 대한 시장을 빨리 형성
  가동 중인 시스템에서 일어나는 예상하지 못했던 문제를 신속하고 꾸준하게 고쳐 나갈 수 있음
단점
  프로젝트 관리가 복잡해지기 때문에 큰 프로젝트 부적합
  끝이 안보일 수 있어 실패의 위험이 커짐
  프로젝트의 진행이 위험 분석에 크게 의존

## Slide 24: Unified 프로세스

## Slide 25: Unified 프로세스
① 도입(inception)
  1, 2회 정도 반복으로 도입 단계를 진행
  간단한 유스케이스 모델과 소프트웨어 구조, 프로젝트 계획을 작성
② 정련(elaboration)
  여러 번의 반복 과정으로 이루어짐
  대부분의 유스케이스를 작성
  아키텍처 설계
③ 구축(construction)
  남아 있는 유스케이스에 대하여 구현하고 통합
  시스템을 목표 환경에 점증적으로 설치
④ 전환(transition)
  시스템을 배치, 사용자를 교육
  베타 테스팅, 결함 수정, 기능 개선

## Slide 26: Unified Process의 장단점
장점
  방법론과 프로세스가 잘 문서화 되어 있어 교육받기 좋음
  고객의 요구 변경과 관련된 리스크를 적극적으로 해결
  통합을 위한 노력과 시간을 줄일 수 있음
  쉽고 빠르게 코드를 재사용
단점
  프로세스가 너무 복잡, 이해하기 어렵고 정확히 적용하기가 어려움
  소프트웨어 프로젝트 참여자들의 협동, 의사소통에 대한 가이드가 없음
  조직화되지 않은 개발로 완전히 알려지지 않은 형태의 소프트웨어 개발로 이어질 수 있음

## Slide 27: 애자일 프로세스
2~6주간의 짧은 주기로 개발을 반복
실행되는 소프트웨어를 개발하여 단계적으로 시스템 전체를 완성
애자일 선언
  1) 형식적인 문서보다는 커뮤니케이션을 통하여 프로젝트가 목표를 향하여 나아가게 함
  2) 사용자는 문서가 아니라 실행되는 소프트웨어를 통하여 요구를 확인
  3) 사용자의 요구는 비즈니스 환경에 따라 프로젝트 중간에 바뀔 수 있음을 고려
  4) 짧은 주기 동안 요구정의에서 구현, 테스트까지 이루어지며 각 반복 주기의 반성 의견을 다음 계획에 포함

## Slide 28: 익스트림 프로그래밍
사용자 스토리
매일 빌드와 통합
테스트 주도 개발(Test-Driven Development)
페어 프로그래밍

## Slide 29: 스크럼
개발 팀원 모두가 함께 소통하고 협력하여 짧은 주기를 반복하며 소프트웨어를 개발하는 작업, 역할, 결과물
백로그를 정하고 여기에 우선순위를 부여
짧은 주기(스프린트)

## Slide 30: 2.4 지원 프로세스
ISO/IEC 12207에서의 프로세스 그룹

## Slide 31: 관리 프로세스
비용과 품질 목표를 달성하기 위하여 프로젝트 관리하는 데 필요한 모든 작업
  계획, 모니터링과 제어, 분석
프로젝트 모니터링과 제어는 개발 프로세스의 모든 단계를 포함하므로 가장 긴 기간 동안 이루어짐

## Slide 32: 품질 보증 프로세스
프로세스와 프로덕트에 대한 품질을 관리하고 향상시키는 것
인스펙션 프로세스
  개발 결과에서 결함을 찾거나 방지하기 위한 노력
  정의된 프로세스에 따라 동료 그룹이 작업 결과를 검사하는 것
프로세스 관리 프로세스

## Slide 33: 형상 관리 프로세스
개발 중에 발생하는 변경을 체계적으로 컨트롤 하는 것
개발작업과 독립적인 작업

## Slide 34: 2.5 방법론
방법론
  소프트웨어 프로세스의 각 작업을 어떻게 수행하느냐를 정의
프로세스
  일반적으로 개발할 때 하여하는 할 작업만을 명시
  어떤 관계가 있는지 나타내지 않음

## Slide 35: 구조적 방법론
분리와 정복(divide and conquer)원리 적용
자료 흐름도를 구조도로 변경하는 과정
  구조도 : 모듈 사이의 관계를 나타내는 그래프

## Slide 36: 정보공학 방법론
특징
  기업 중심
  전략적 시스템 계획 중심
  데이터 중심
  분할과 정복
  공학적 접근
  사용자의 적극적 참여

## Slide 37: 절차와 방법

## Slide 38: 객체지향 방법론
자료와 함수를 가까운 곳에 정의하여 객체로 묶어두고 객체 사이에 메시지를 호출하여 원하는 기능을 담당하게 하는 것
객체지향 패러다임

## Slide 39: 세 가지 방법론의 비교