## Slide 1: 공식적인 검토회 (Inspection, Review, Walkthrough)

## Slide 2: 공식적인 검토회(Inspection)
공식적인 검토회란?
  시스템 개발 과정 중 생산된 산출물의 오류를 발견하기 위해 관련된 동료 집단이 모여 갖는 기술적 모임

## Slide 3: 공식적인 검토회의 목적
개발 과정에서의 잘못된 점을 조기에 발견
  조기에 발견하면 수정비용이 저렴
프로젝트 산출물의 일관성 완전성 보장
  프로젝트 관련 인원의 커뮤니케이션 수단
각자가 가지고 있는 개념의 상호 교환
  신입자에게 시스템 개발 기법 훈련
프로젝트의 진척도 측정 가능
  검토회를 거쳐 승인이 이루어져야 완료된 산출물로 인정
구조적 검토회는
품질을 증가한다!!!!

## Slide 4: 공식적인 검토회의 시기와 대상
어떤 형태의 산출물이라도 생성되면 언제든지 개최
  분석: Use case Diagram, State Diagram……
  설계: Class diagram……
  구현: 프로그램 코드……
  시험:시험계획서, 시험결과,……
  설치:시스템 관련 모든 문서
  유지보수:수정요구안, 수정된 문서,……

## Slide 5: 검토회의 참석자 및 역할
참석자의 선정
  산출자, 사회자, 사업관리가에 의해 선정
참석 적정 인원
  3 – 7명
참석자의 역할
  발표자
  사회자
  서기
  유지보수 책임자
  데이터베이스 전문가
  표준안 검토자
  사용자 대표

## Slide 6: 검토회 진행(검토회 전)
발표자는
  30-60분 내에 검토 가능한 자료 준비
  검토회의 참석자 선정 및 접촉
  역할 분배
  개최 24시간 이전에 검토자료 배포
모든 참석자는
  배포된 자료를 참석 전에 검토
  산출물에 관해 적어도 하나 이상의 긍정적 의견과 부정적 견해 준비

## Slide 7: 검토회 진행(검토회 시)
사회자는
  회의 소집 및 개회 선언
  진행 규칙과 목적 설명
발표자는
  처음부터 끝까지 중단 없이 발표
사회자는
  질의 및 토론 유도
서기는
  가능한 문제점 기록(문제점 목록 작성)
참석자는
  산출물에 대한 수락여부 투표
사회자는
  폐회선언

## Slide 8: 검토회 진행(검토회 후)
서기는
  검토회에서 발견된 문제점을 기록한 문제점 목록을 산출자에게 전달
  검토회의 내용을 요약한 요약보고서를 관리자에게 전달
산출자는
  발견된 문제점을 파악
  산출물의 결점 해결
  참석자들에게 해결사항을 통보

## Slide 9: 검토사항 기록 및 보고
검토문제점 목록(Issue List) 작성
  검토 대상물 내에 존재하는 문제점 기술
  산출자가 수정 시 참조
검토요약보고서(summary Report)
  무엇을 검토했는가?
  누가 검토했는가?
  결론은 무엇인가?
    (승인, 조건부 승인, 기각)

## Slide 10: 검토회 시 고려사항
산출자를 검토하지 말고 산출물을 검토하라
검토회의 목적은 문제의 해결이 아니라 문제의 발견임을 잊지 마라
모든 참석자는 산물물에 대해 동등한 책임을 갖는다는 것을 명심하라
60분을 넘기지 마라
칠판 등에 검토자의 의견을 기록하라
BOSS STAYS OUT!!